# A1-13 ML-KEM 时间行为检测与防护平台当前进度说明

更新时间：2026年10月7日 项目目录：`/disk4/lsm/A1-13-MLKEM-Platform` 当前目标：先把平台主干做成可演示、可复现、可继续扩展的工程框架，后续再逐步补强定位、修复、报告和实验数据。

# 1. 项目现在到底在做什么

本项目不是只写一个 ML-KEM 算法，也不是只做一个孤立实验，而是做一个面向 ML-KEM 实现的检测与实验平台。

平台要完成的核心事情是：

接入一个或多个 ML-KEM 实现；

验证它们的基本算法流程是否正确；

自动生成不同类别的测试输入；

对解封装过程进行高精度重复计时；

用统计方法判断不同输入类别的运行时间是否有明显差异；

如果发现差异，进一步定位可能来源；

给出修复思路或修复版本；

再做一次前后对比实验，说明修复效果和性能开销；

最终生成可复现的实验记录和报告材料。

一句话概括：我们做的是一个“ML-KEM 实现检测平台”，平台本身可以接入不同版本的 ML-KEM，并对它们进行正确性验证、样本生成、计时检测、定位、修复对比和报告整理。

# 2. 当前服务器环境

服务器项目目录：

/disk4/lsm/A1-13-MLKEM-Platform

平台启动方式：

cd /disk4/lsm/A1-13-MLKEM-Platform
MLKEM_HOST=0.0.0.0 MLKEM_PORT=8000 nohup ./scripts/start.sh > results/server.log 2>&1 & echo $! > results/server.pid

如果外网端口打不开，推荐通过 SSH 隧道访问：

ssh -N -L 8010:127.0.0.1:8000 -p 53122 lsm@222.20.126.61

然后在本机浏览器访问：

http://127.0.0.1:8010

当前已知服务器硬件信息：

CPU：Intel Xeon Gold 6234 @ 3.30GHz

CPU 核心：2 路 CPU，共 32 线程

指令集：支持 AES、AVX2、AVX512 等

GPU：2 张 Quadro RTX 5000，单卡 16GB 显存

操作系统：Linux 服务器环境

项目主要实验依赖：GCC、Python、Make、动态库加载、固定 CPU 核运行

# 3. 当前平台已经具备的模块

## 3.1 基础 ML-KEM 功能模块

目标：对应题目第 1 条“基本密码功能”。

当前已实现：

支持 ML-KEM-512、ML-KEM-768、ML-KEM-1024；

支持密钥生成、封装、解封装三类基础操作；

支持运行自测，输出每个安全等级的通过次数和平均耗时；

支持接入不同目标实现，而不是只能测平台内置实现；

支持公开测试向量或自定义向量输入；

支持批量输入向量并输出逐条验证结果；

向量验证结果只展示摘要和是否匹配，不直接暴露敏感完整数据。

目前已通过的基础自测结果：

ML-KEM-512: 20/20 passed
ML-KEM-768: 20/20 passed
ML-KEM-1024: 20/20 passed

这个模块后续要继续优化的重点：

前端结果展示要更清楚，让评委看到“输入是什么、检查了什么、为什么算通过”；

补充公开测试向量来源说明；

支持上传或粘贴批量测试向量；

支持导出验证报告。

## 3.2 目标实现接入模块

目标：让平台能够检测不同 ML-KEM 实现，避免看起来只是“自己测自己”。

当前已实现：

平台维护一组待测目标；

每个目标可以配置名称、类型、描述、支持等级、动态库路径模板；

已支持通过前端注册本地实现；

已支持构建目标和自测目标；

后端 API 已经能按照目标 ID 加载对应动态库。

当前内置目标：

mlkem_native_baseline   规范基线实现
variant_early_return    对照实现，用于展示平台能发现明显时间差异
variant_fixed           修复后对照实现，用于展示前后对比效果

注意：`variant_early_return` 不应该作为最终算法质量代表，它只是用来证明平台的检测、定位、修复对比流程有效。

## 3.3 自动生成测试样本模块

目标：对应题目第 3 条“输入分类与测试”，以及高水平作品中的“自动生成测试样本”。

当前已实现：

选择目标实现和安全等级；

自动生成正常输入；

自动生成若干类等长变体输入，例如中间字节改变、首字节改变、末字节改变；

保存样本 CSV 和 JSON 文件；

保留样本生成参数，便于复现实验。

当前生成结果保存位置：

/disk4/lsm/A1-13-MLKEM-Platform/results/samples/

后续要继续优化：

前端需要把不同输入类别解释清楚；

样本生成页要显示“为什么这些输入符合题目要求”；

增加样本预览、导出和复用功能；

把生成样本直接送入计时检测模块。

## 3.4 高精度时间检测模块

目标：对应题目第 2、4、7、8、9 条。

当前已实现：

C 语言计时程序，只测目标实现的解封装函数；

使用 `CLOCK_MONOTONIC_RAW` 采集时间；

支持固定 CPU 核运行；

支持预热；

支持多轮重复实验；

支持随机化测试顺序，降低顺序偏差；

输出原始 CSV 数据和 JSON 分析结果；

统计指标包括均值、标准差、P05、P50、P95、均值差、95% 置信区间、t 统计量等；

支持防护前后在相同或等价环境下复测。

当前结果保存位置：

/disk4/lsm/A1-13-MLKEM-Platform/results/formal_timing/

这个模块目前的正确理解：

对规范基线实现，检测不到明显差异是合理的；

对专门准备的对照实现，平台应该能检测出明显差异；

对修复后实现，差异应该明显降低；

平台价值不是证明所有实现都有差异，而是证明它能对不同实现进行检测和复测。

## 3.5 代码定位模块

目标：对应题目第 5 条“泄露定位”。

当前已实现初版：

扫描待测实现源码中的关键函数；

识别比较函数、解封装流程中的比较调用、条件选择逻辑；

对对照实现可以定位到提前返回式比较；

能给出源码位置和原因说明。

当前定位重点：

verify.h      比较函数实现
kem.c         解封装流程中的比较和条件选择调用

后续要继续优化：

做成前端更直观的“定位结果列表”；

增加源码片段展示；

增加风险类型标签，例如提前返回、可变时间比较、条件分支、异常路径等；

增加对二进制符号和反汇编结果的辅助检查。

## 3.6 修复对比模块

目标：对应题目第 6、7、8 条。

当前已实现：

准备了对照实现和修复实现；

可以展示两者源码差异；

可以分别运行时间检测；

可以比较修复前后统计差异是否降低；

可以比较修复前后平均运行时间和典型分位数。

当前已跑通过一次完整闭环：

对照实现：检测到明显时间差异
修复实现：差异明显降低
平台可以输出前后对比结果

后续要继续优化：

让前端展示“为什么这个修改属于常数时间防护”；

增加修改前后代码对照块；

增加性能开销解释，避免因为服务器噪声导致结果被误读；

增加一键生成“修复前后实验报告”。

## 3.7 报告与复现模块

目标：对应题目第 10、11、12 条。

当前已实现：

自动生成报告草稿；

自动收集最近实验结果文件；

自动输出威胁模型说明；

自动输出复现实验步骤；

自动输出题目 12 条要求的覆盖矩阵；

报告文件保存到 `results/reports/`。

当前报告保存位置：

/disk4/lsm/A1-13-MLKEM-Platform/results/reports/

后续要继续优化：

把报告草稿变成更正式的竞赛报告章节；

把平台截图、实验图表、统计表格加入报告；

自动生成 PDF 或 Word 版材料。

# 4. 题目 12 条要求与当前完成度对照

| 题目要求 | 当前完成情况 | 还需要补强 |
| --- | --- | --- |
| 1. 基本密码功能 | 已接入 ML-KEM-512/768/1024，支持三类基础操作和自测 | 补充公开测试向量来源、批量验证展示和导出报告 |
| 2. 时间测量环境 | 已有固定 CPU、高精度计时、预热、重复实验、环境信息采集 | 前端展示环境说明，补充 CPU 频率管理和异常样本策略说明 |
| 3. 输入分类与测试 | 已有自动样本生成，支持正常输入和等长变体输入 | 前端解释每类输入设计目的，并和计时模块打通 |
| 4. 统计检测 | 已输出均值、标准差、分位数、置信区间、t 统计量 | 增加图表展示和更明确的结论说明 |
| 5. 泄露定位 | 已有源码级定位初版 | 增加源码片段、风险标签、函数级展示 |
| 6. 常数时间防护 | 已有修复版本和源码差异展示 | 增强修复说明，避免只展示结果不解释方法 |
| 7. 防护效果验证 | 已能修复前后复测 | 增加一键对照图表和报告输出 |
| 8. 性能要求 | 已能输出均值和分位数，能比较前后性能 | 增加稳定实验次数，补充性能开销分析文字 |
| 9. 跨环境验证 | 当前主要完成一种 Linux 软件环境 | 可扩展不同编译优化级别，若时间允许再做 WSL2 或不同 CPU 对比 |
| 10. 威胁模型 | 报告模块已有文字模板 | 需要按最终实验结果写成正式章节 |
| 11. 可复现性 | 已保留程序、参数、CSV、JSON、报告草稿 | 需要整理 README 和一键复现实验脚本 |
| 12. 创新要求 | 已具备自动样本生成、目标接入、自动检测、定位与修复对比框架 | 需要把“平台化接入 + 自动闭环报告”包装成创新点 |

# 5. 当前最适合展示给评委的完整流程

建议最终演示不要只点一个按钮，而是按下面顺序展示：

进入“基础 ML-KEM 功能实现”；

展示 ML-KEM-512/768/1024 自测全部通过；

粘贴或导入测试向量，展示批量验证结果；

进入“目标实现接入”，展示平台不是只能测自己，而是可以选择不同目标实现；

进入“样本生成”，自动生成正常输入和等长变体输入；

进入“时间检测”，选择对照实现并运行重复实验；

展示统计结果和明显差异判断；

进入“代码定位”，展示平台定位到可疑代码位置；

进入“修复对比”，展示修复前后代码差异；

重新运行检测，展示差异降低；

进入“性能评估”，展示修复前后平均耗时和分位数；

进入“报告复现”，生成可复现实验报告。

这个流程能完整覆盖题目要求中的“检测—定位—防护—复测—性能—复现”。

# 6. 队友现在可以接的工作

## 队友 A：前端展示和交互整理

重点任务：

把首页改成三个清晰入口；

每个模块单独成页，不要把结果堆在一起；

每页顶部写清楚对应题目第几条要求；

把自测、向量验证、样本生成、时间检测、定位、修复对比做成清楚的结果卡片；

增加图表展示，例如箱线图、直方图、均值差柱状图。

## 队友 B：代码定位与修复展示

重点任务：

完善源码扫描规则；

增加源码片段展示；

增加“问题类型—代码位置—对应流程—建议修改”的表格；

完善修复前后 diff 展示；

写清楚为什么修复方式不改变算法安全语义。

## 队友 C：实验和报告整理

重点任务：

在固定参数下重复跑正式实验；

保存 CSV、JSON、截图和日志；

整理实验环境；

记录编译选项、CPU 核、样本数量、预热次数；

写实验结论，不夸大结果。

## 队友 D：测试向量和可复现材料

重点任务：

整理公开测试向量来源；

设计批量向量输入格式；

写 README；

整理一键构建、一键自测、一键计时、一键生成报告脚本。

# 7. 目前最急的下一步

按照比赛实用性，建议优先级如下：

先把前端重构成清晰的三大入口和多个子页面；

把基础功能页做扎实，能展示自测和向量验证；

把样本生成和时间检测打通，生成样本后可以直接用于重复实验；

把对照实现、修复实现的完整流程跑稳定；

把代码定位结果做成评委能看懂的页面；

把报告生成模块接上真实实验结果；

最后再做图表、美化和文档。

# 8. 当前需要注意的问题

不要把平台说成“只检测自己的 ML-KEM”。正确说法是：平台接入不同 ML-KEM 实现进行检测，内置实现只是演示目标。

对规范实现没有检测到明显差异是合理结果，不是失败。

对照实现用于证明平台检测能力，修复实现用于证明防护效果。

正式报告中不要只写“有差异”或“没差异”，必须展示样本数量、统计指标和实验环境。

计时实验受系统噪声影响，最终数据要固定 CPU 核、增加样本数量，并保留原始数据。

性能开销可能因为噪声出现负值或波动，正式报告里要用多轮实验和分位数说明。

# 9. 当前一句话结论

目前项目已经从“单个实验”推进到“平台雏形”：基础 ML-KEM 功能、目标接入、样本生成、高精度计时、统计检测、代码定位、修复对比、性能评估和报告生成都有初版。接下来最重要的不是再换方向，而是把这些模块按题目要求重新组织成清晰平台，并用稳定实验数据证明完整闭环。

队内交流版，可继续补充实验截图和最终数据